## Slide 1: Testni plan
FESB, Programsko Inženjerstvo
2022/23.
Marko Šimić
Stipe Jurković
Nataša Vulević
Jakov Petric

## Slide 2: Cilj projekta
Cilj ovog projekta je napraviti web aplikaciju pomoću koje će iznajmljivači moći jednostavno predstaviti svoje nekretnine za iznajmljivanje, a unajmljivači iznajmiti iste

## Slide 3: Taskovi
Taskovi koje smo odlučili implementirati u ovom sprintu su:
Vanjski izgled stranice
Registracija/prijava korisnika
Baza podataka
Razvijanje backenda
Dokumentacija
Kompresija slika

## Slide 4
Realizirali smo:
Vanjski izgled stranice
Backend
Baza podataka
Registracija/prijava korisnika
Dokumentacija

## Slide 5: Sprint burndown chart

## Slide 6: Osvrt članova tima
Stipe: Trebalo mi je više vremena,u sljedećem sprintu ću refaktorirati kod
Marko: u ovom sprintu smo implementirali kostur naše stranice. Za sljedeći sprint nam je ostala implementacija ostalih značajki
Jakov: Naučili smo dosta o novim tehnologijama, u sljedećem sprintu moramo bolje procijeniti vrijeme

## Slide 8: Hvala na pažnji!